矶南山庄改建提升工程可行性研究报告编制项目项目询价表单

，对上海市保健医疗中心矶南山庄改建提升工程可行性研究报告编制项目参与竞争性询价。

项目联系人                   ，电话

一、询价项目名称：矶南山庄改建提升工程可行性研究报告编制项目项目

二、项目内容及要求见附件。

- 报价表（议价限价： 13.46万元）

| - 序号 | - 项目名称 | - 单价 | - 数量 | - 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 矶南山庄改建提升工程可行性研究报告编制项目 |  | - 1项 |  |
| - 含税总价： 元 |  |  |  |  |
| （总报价不超过13.46万元视为有效报价） |  |  |  |  |

- 项目内容及要求响应情况

是否完全响应：

- 投标报价有效期限：

- 投标人相应的资质文件复印件盖章

企业名称（盖章）：

日期：

附件：上海市保健医疗中心矶南山庄改建提升工程可行性研究报告编制项目工作内容及要求

一、项目概况

1、项目名称：上海市保健医疗中心矶南山庄改建提升工程可行性研究报告编制

2、项目地点：无锡市滨湖区大箕山上海市保健医疗中心内东南角

3、建设性质：改建（拆除后新建)

4、建设规模及内容：拆除原矶南山庄并原址新建，项目总用地面积约7171 平方米，总建筑面积4176.7 平方米，涉及拆除工程、土石方工程、结构工程、建筑工程、内部装饰、新风空调、配电系统、给排水、弱电智能化、消防及室外配套及景观亮化等。

5、投资估算：项目总投资估算约为5112.58 万元，资金来源为财政资金。

二、工作内容及范围

本次招标范围包括但不限于以下内容：

备注：必须协助招标人取得相关主管部门的可研及扩初批复

- 现场调研：对项目建设场地进行详细踏勘，收集项目涉及区域的自然条件、地形地貌、水文地质、交通现状等基础资料。

- 报告编制：按照国家及地方有关法律法规、行业标准及《投资项目可行性研究指南》的要求，编制项目可行性研究报告。报告内容应包含但不限于：

- 项目概况及建设背景：分析项目建设的必要性和可行性。

- 市场分析与需求预测：针对项目类型进行相关市场或社会需求分析。

- 建设规模与内容：报告中细化项目具体的技术指标和建设内容。

- 建设条件与选址方案：分析项目选址的优缺点。

- 工程技术方案：详细阐述建筑、结构、给排水、电气、暖通、智能化等专业的设计思路。

- 节能、环保、消防与安全：编制专篇，提出具体措施。

- 组织管理与实施进度：制定项目实施计划、招标方案和组织管理机构设置。

- 投资估算与资金筹措：编制详细的投资估算表（含工程费用、工程建设其他费、预备费等），明确资金筹措方式。

- 财务评价与社会效益分析：进行盈利能力分析、偿债能力分析，评估项目对当地经济、社会和环境的影响。

- 风险分析：识别项目主要风险因素，提出防范和降低风险的对策。

- 报批配合：协助招标人完成可研报告（扩初设计）的评审、修改工作，直至取得相关主管部门的批复文件。

- 后续服务：为后续的施工图设计提供基础技术资料支持。

三、成果要求

提交形式：

- 纸质版：装订成册的《可行性研究报告》正式文本十份。

- 电子版：含全部内容（文本、图纸、表格）的PDF格式文件及可编辑的WORD/EXCEL。

质量要求：报告深度必须达到国家发改委《投资项目可行性研究指南》及主管部门的报批要求，数据准确，论据充分，结论明确。

服务期限：合同签订后，收到甲方提供的基础资料起，15个日历日内，提交可行性研究报告送审稿;根据评审意见，在15个日历日内修改完善并提交最终成果。